TERM OF REFFERNCES/ KERANGKA ACUAN KERJA  ( KAK)

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

KEGIATAN PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI SUB KEGIATAN JUMLAH USAHA PARIWISATA (DARI 8 JENIS USAHA PARIWISATA) YANG MEMILIKI TDUP SUB SUB KEGIATAN INVENTARISASI DAN UPDATING DATA 13 USAHA PARIWISATA KE DALAM APLIKASI MADOSI (MAP DESTINATION ONLINE SYSTEM) SESUAI DENGAN PERMENPAREKRAF

TAHUN  2021

- LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

| 1. | Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); |
| --- | --- |
| 2. | Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11); |
| 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; |
| 4. | Peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5311; |
| 5. | Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| 7. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jateng 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10); |
| 8 | Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 No. Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (10/260/2016); |
| 9. | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; |
| 10. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah |

- Gambaran Umum

Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi besar di Pulau Jawa mempunyai 35 Kabupaten/Kota, dimana setiap Kabupaten/Kota mempunyai potensi pariwisata yang berlimpah. Terdapat 5.154 Usaha Pariwisata yang telah teridentifikasi, termasuk diantaranya adalah Objek Wisata atau Daya Tarik Wisata beserta penunjangnya. Dalam usaha pariwisata terbagi menjadi 13 jenis Bidang Usaha yaitu:  Daya Tarik Wisata; Kawasan Pariwisata; Jasa Transportasi Wisata; Jasa Perjalanan Wisata; Jasa Makanan dan Minuman; Penyediaan Akomodasi; Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran; Jasa Informasi Pariwisata; Jasa Konsultan Pariwisata; Jasa Pramuwisata; Wisata Tirta; Dan Spa.

Potensi yang berlimpah ini sayangnya belum didukung dengan data yang dan update. Asas otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus potensi wilayahnya, sehingga setiap Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan masing – masing terkait usaha pariwisata.

MADOSI (Map Destination Online System) sebagai sebuah sistem informasi berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dirancang untuk menjadi server utama yang menampung semua data usaha pariwisata di Provinsi Jawa Tengah.

Penciptaan inovasi ini bertujuan mendukung proses pengambilan kebijakan seperti kegiatan pembinaan pelaku usaha maupun sertifikasi pelaku usaha agar berjalan maksimal. Pada awalnya MADOSI (Map Destination Online System) hanya berbentuk Webbased sebagi wadah inputing data dari setiap perwakilan Kabupaten/Kota, seiring dengan manfaat yang dirasakan secara signifikan maka sistem ini berkembang menjadi Aplikasi Android yang mampu menyajikan dan memberikan akses informasi pariwisata kepada publik secara cepat, tepat dan dimanapun berada.

- MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Inventarisasi dan Updating Data 13 Usaha Pariwisata ke Dalam Aplikasi Madosi (Map Destination Online System) Sesuai Dengan Permenparekraf ini bisa memberikan dampak bagi wisatawan didalam kemudahan akses informasi usaha pariwisata. Sedangkan bagi pelaku usaha pariwisata, inovasi ini memberi dampak positif antara lain mendapatkan pembinaan dan pengawasan sertifikasi usaha pariwisata dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui pemetaan usaha pariwisata di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

- Tujuan

MADOSI (Map Destination Online System) sebagai server utama, diharapkan setiap data yang berada di pemerintah Kabupaten/Kota dapat ter-input dengan baik dan lengkap di satu wadah. Pengembangan MADOSI (Map Destination Online System) yang menggunakan aplikasi Android bertujuan inventarisasi data sebagai bahan pembinaan sekaligus mengintegrasikan aplikasi antar Kabupaten/Kota.

- RUANG LINGKUP KEGIATAN

Inventarisasi dan Updating Data 13 Usaha Pariwisata ke Dalam Aplikasi Madosi (Map Destination Online System) Sesuai Dengan Permenparekraf yang akan dikembangkan oleh Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki beberapa lingkup yang harus dikerjakan, yaitu sebagai berikut:

- Metode Pelaksanaan

Updating Data 8 Usaha Pariwisata ke Dalam Aplikasi Madosi (Map Destination Online System), dilaksanakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan dinas yang membidangi Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sedangkan untuk pengembangan aplikasi berbasis webbased atau android dibantu pihak ketiga dalam pengembangannya.

- Tahapan Pelaksanaan

- Persiapan

- Penunjukan Counterpart Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata se Jawa Tengah.

- Update aplikasi bebasis webbased maupun android dan maintenance server.

- Koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk menginventarisasi data yang belum terakomodir tahun 2020.

- Pelaksanaan

  - Updating Data 8 Usaha Pariwisata ke Dalam Aplikasi Madosi (Map Destination Online System) tahun 2021 dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) bulan.

  - Proses inputing data 8 Usaha Pariwisata oleh Counterpart.

- Evaluasi Pelaksanaan

Mengevaluasi hasil inputing yang dilakukan oleh Counterpart, tahapan evaluasi pelaksanaan ini dilakukan oleh counterpart Kabupaten/Kota dengan cara menverifikasi keabsahan updating data.

- Evaluasi

Terinputnya data 8 Usaha Pariwisata seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

- SASARAN :

Data 8 Usaha Pariwisata yang seluruh Kabupapten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

- LOKASI KEGIATAN

| NO | NAMA SUB SUB KEGIATAN | PELAKSANAAN | ANGGARAN (Rp.) | LOKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventarisasi dan Updating Data 8 Usaha Pariwisata ke Dalam Aplikasi Madosi (Map Destination Online System) Sesuai Dengan Permenparekraf Di Jawa Tengah | Januari s.d. Desember | Rp. 212.090.000,- | Kota Semarang |

- JADWAL PELAKSANAAN

| TAHAPAN KEGIATAN |  | WAKTU PELAKSANAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jan | Peb | Mrt | April | Mei | Juni | Juli | Agst | Sept | Okt | Nop | Des |
| 1. | Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- KELUARAN

Terinventarisirnya 8 Usaha Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam Aplikasi berbasis Webbased dan Android.

- ANGGARAN

Inventarisasi dan Updating Data 8 Usaha Pariwisata ke Dalam Aplikasi Madosi (Map Destination Online System) Sesuai Dengan Permenparekraf dibiayai oleh Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 212.090.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

- PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan Inventarisasi dan Updating Data 13 Usaha Pariwisata ke Dalam Aplikasi Madosi (Map Destination Online System) Sesuai Dengan Permenparekraf.

Semarang,       Januari 2021

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA

PURWANTO, SH., M.Par.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650510 198603 1 022

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA

PURWANTO, SH., M.Par.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650510 198603 1 022